RUTA DE DATA Y ANALÍTICA

Sapiencia / Alcaldía de Medellín & EAFIT (Nodo)

PLAN DE PROYECTO

SINITT G2

Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte

Empresa aliada: Grow Data  ·  Módulo: Procesamiento de Datos

Equipo G2: Angy Xiomara Arango · María Alejandra Valencia · Carol Licet Ospina · Juan Zúñiga Giraldo · Luz Duque

Profesor: Juan Pablo Restrepo Lopera

Medellín, Abril – Mayo 2026

FECHA FINAL DE ENTREGA: 20 de mayo de 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente documento es el Plan de Proyecto del Equipo G2 para el Reto SINITT, convocado por Grow Data en el marco de la Ruta de Data y Analítica del Nodo EAFIT de Medellín. El equipo está conformado por: Angy Xiomara Arango (PM), María Alejandra Valencia (DE), Carol Licet Ospina (DQA), Juan Zúñiga Giraldo (DA) y Luz Duque (BI Developer / Storyteller).

El Equipo G2 fija el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para tener TODOS los entregables completos y el dashboard funcional y público. Entre el 20 de mayo y el 10 de junio se dispone de un período de ajustes menores para resolver eventualidades. El 12 de junio se realiza la socialización del proyecto ante Grow Data y EAFIT con demo en vivo y presentación de resultados.

El stack tecnológico es 100% gratuito: Python, Supabase (capa gratuita), Lovable/Bolt, Notion, GitHub, Google Colab.

# 2. El Problema y el Objetivo Técnico

## 2.1 Descripción del problema

Una ciudad enfrenta colapso en su sistema de transporte. La falta de coordinación entre actores del ecosistema de movilidad genera congestión vehicular, retrasos y baja satisfacción ciudadana. Los datos de tráfico, demanda e infraestructura están dispersos en múltiples sistemas, dificultando decisiones en tiempo real.

## 2.2 Objetivo técnico del Equipo G2

Ejecutar el ciclo completo del dato aplicado al sector transporte colombiano, produciendo un dashboard interactivo que permita identificar patrones de congestión, rutas de mayor demanda y brechas en la cobertura del transporte público. Fecha límite: 20 de mayo de 2026.

ALCANCE

- Integrar mínimo 2 fuentes de datos reales colombianas.

- Pipeline ETL documentado y reproducible en Google Colab.

- Datos cargados en Supabase (capa gratuita) con modelo de datos definido.

- Validación de calidad de datos (DQA) documentada antes del análisis.

- Dashboard público (Lovable/Bolt) con mínimo 4 KPIs de movilidad.

- Diccionario de datos y linaje del pipeline documentados.

- Storytelling y pitch final listos para el 20 de mayo. Socialización el 12 de junio.

# 3. Metodología de Ejecución

## 3.1 Enfoque metodológico

El proyecto adopta un enfoque ágil simplificado con sprints de 3 horas por clase. Angy (PM) lidera el control de actividades en Notion con semáforo de hitos actualizado al cierre de cada sesión.

## 3.2 Cadena de ejecución

Flujo: Búsqueda → ETL → Validación DQA (Carol) → Supabase → Análisis (Juan) → Dashboard (Luz) + Pitch. Lovable/Bolt se conecta directamente a Supabase vía API REST, simplificando la integración del dashboard.

| Fase | Actividad | Descripción | Responsable | Apoyo | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1a | Selección de fuentes | Exploración datos.gov.co y DANE. Descarga datasets iniciales. | María (DE) | Juan (DA), Angy (PM) | CSVs en /data/raw/ |
| E1b | Plan de trabajo | Roles, fuentes, cronograma e hitos en plantilla Excel. | Angy (PM) | Equipo completo | Entregable 01 (15 abr) |
| E2a | Pipeline ETL | Limpieza, joins, normalización. Código generado con Claude/ChatGPT. Carga en Supabase. | María (DE) | Carol (DQA) + Juan (código IA) | Notebook ETL + tablas en Supabase |
| E2c | Validación DQA | Deduplicación, outliers, normalización de formatos. Verifica consistencia vs diccionario. | Carol (DQA) | María (DE) | Dataset validado + reporte de calidad (13 may) |
| E2b | Diccionario de datos | Documentación de cada campo: nombre, tipo, fuente, transformación. | María (DE) | Carol (DQA) | Entregable 02 (13 may) |
| E3a | Análisis exploratorio | Estadísticas, correlaciones, top rutas congestionadas, 4+ KPIs. | Juan (DA) | Carol (DQA) | Notebook con KPIs calculados |
| E3b | Dashboard + Pitch | App Lovable + narrativa + slides. Lovable se conecta directamente a Supabase vía API. | Luz (BI) | Juan (DA), Angy (PM) | URL pública + pitch listo (20 may) |

# 4. Equipo G2 — Integrantes, Roles y Responsabilidades

La asignación de roles parte del diagnóstico de talento de la Sesión 1. Carol Licet Ospina se incorpora como Data Quality Analyst (DQA), cubriendo la validación de datos entre el pipeline ETL y el análisis exploratorio.

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal | Entregable líder | Herramientas clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angy Xiomara Arango | PM – Project Manager | Coordinar equipo, gestionar hitos en Notion, co-liderar visualización Power BI, pitch final. | E1 – Plan de Trabajo (15 abr) | Notion, Excel, GitHub Projects, Power BI |
| María Alejandra Valencia | DE – Data Engineer | Pipeline ETL completo, carga en Supabase, diccionario de datos y linaje del proceso. | E2 – Doc. ETL (13 may) | Colab, Python+Pandas (con IA), Supabase, GitHub |
| Carol Licet Ospina | DQA – Data Quality Analyst | Limpieza profunda de datos, deduplicación, validación de calidad. Actúa entre DE y DA. | E2/E3 – Datos curados validados (6–13 may) | Excel / OpenRefine / Python básico (con apoyo de Juan + Claude Code) |
| Juan Zúñiga Giraldo | DA – Data Analyst | Análisis exploratorio y KPIs de movilidad. Recibe datos certificados por DQA. | E2/E3 – Análisis e insights | Python, SQL en Supabase, Seaborn, Claude Code |
| Luz Duque | BI Dev / Storyteller | Dashboard Lovable/Bolt. Narrativa de datos y presentación final ante Grow Data. | E3 – Dashboard + pitch (20 may) | Lovable / Bolt, Streamlit (alt.), Canva |

## 4.1 Principio de colaboración cruzada

Juan genera código ETL con Claude Code para María. Carol valida y certifica la calidad de los datos antes de que Juan calcule los KPIs, eliminando el riesgo de análisis sobre datos sucios. Angy gestiona el avance del proyecto en Notion. Luz lidera la narrativa y la socialización final.

## 4.2 Herramientas de coordinación

- Notion (PM): tablero principal de control de actividades, semáforo de hitos y asignación de tareas — Angy actualiza antes y después de cada clase.

- GitHub: repositorio central con /data/raw/, /data/processed/, /data/validated/, /notebooks/, /dashboard/, /docs/

- /data/validated/ — datasets certificados por Carol (DQA), listos para el análisis.

- Google Colab: notebooks compartidos para ETL (María), DQA (Carol) y análisis (Juan).

- Canal MS Teams del reto: entregas de hitos y comunicación con el profesor.

# 5. Stack Tecnológico — Herramientas y Uso

Costo de implementación del MVP: $0. El almacenamiento migra de DuckDB a Supabase (capa gratuita) — PostgreSQL en la nube con API REST nativa, que permite a Lovable/Bolt conectarse directamente sin código adicional. Notion reemplaza el seguimiento manual como herramienta de control de actividades del PM.

| Categoría | Herramienta principal | Función en el proyecto | Costo | Alternativa paga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extracción | Python requests + Pandas | Descarga APIs y CSV de datos.gov.co y DANE | $0 | — |
| Transformación | Pandas + Claude/ChatGPT | Limpieza, joins, normalización, código ETL con IA | $0 | — |
| Calidad de datos | Excel / OpenRefine / Python básico | Deduplicación, validación de formatos, reporte de calidad. Liderado por Carol (DQA). | $0 | Great Expectations (Python) |
| Almacenamiento | Supabase (capa gratuita) | PostgreSQL en la nube, 500 MB, API REST. Lovable se conecta directamente sin código adicional. Activa el proyecto semanalmente para evitar pausa automática. | $0 | Supabase Pro ~$25/mes |
| Análisis | Pandas + Matplotlib + Seaborn | Estadísticas descriptivas, correlaciones, series de tiempo | $0 | — |
| Visualización | Lovable / Bolt (principal) | App web no-code con IA. Conexión nativa a Supabase vía API. Alternativa: Streamlit + Plotly. | $0 | Lovable Pro ~$25/mes |
| Gestión de actividades | Notion (capa gratuita) | Tablero de hitos, semáforo de avance y asignación de tareas. Liderado por Angy (PM). | $0 | Notion Plus ~$10/mes |
| Colaboración técnica | GitHub + Google Colab | Control de versiones de código y notebooks. Repositorio central del proyecto. | $0 | GitHub Pro $4/mes |

## 5.1 Nota sobre Supabase (capa gratuita)

Supabase Free ofrece 500 MB de PostgreSQL, API REST incluida y autenticación básica. El equipo debe activar el proyecto al menos una vez por semana para evitar la pausa automática por inactividad. La conexión desde Python se realiza con la librería supabase-py; desde Lovable/Bolt mediante las credenciales de la API.

## 5.2 Nota sobre uso de IA generativa

Claude, ChatGPT y Claude Code son herramientas compensatorias clave. María (DE) genera código ETL con IA. Carol (DQA) puede describir las reglas de validación en lenguaje natural y Juan genera el código con Claude Code. Luz (BI) usa Lovable mediante prompts. Regla del equipo: quien usa código generado por IA debe poder explicarlo.

# 6. Fuentes de Datos Recomendadas

Estrategia de 3 capas: datos reales colombianos, Kaggle como complemento y datos sintéticos EAFIT como referencia estructural. El dashboard debe integrar mínimo 2 fuentes reales. Carol valida la calidad de los datos entre la descarga (María) y el análisis (Juan).

| Fuente | Datos disponibles | Formato | Responsable | URL / Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| datos.gov.co – Transporte Urbano | Rutas, operadores, frecuencias transporte público | CSV / API REST | María (DE) | datos.gov.co/Transporte |
| DANE – ETUP | Flota, pasajeros movilizados, frecuencias por ciudad | XLS / CSV | María (DE) | dane.gov.co/estadisticas/transporte |
| Mintransporte Datos Abiertos | Parque automotor, habilitaciones, infraestructura vial | CSV / API | María (DE) | mintransporte.gov.co/datos-abiertos |
| Kaggle – Urban Traffic | Datasets internacionales de congestión y demanda | CSV | María (DE) | kaggle.com/datasets?search=transport |
| Datos Sintéticos EAFIT | Referencia estructural: tipos de campo y granularidad | CSV / Excel | Juan (DA) | SharePoint EAFIT |

## 6.1 Estrategia de integración

1) Explorar datos EAFIT para entender la estructura. 2) Buscar equivalentes reales en datos.gov.co y DANE. 3) Complementar con Kaggle. 4) María carga en Supabase. 5) Carol certifica la calidad. 6) Juan analiza sobre datos validados.

# 7. Cronograma — Entrega Final 20 Mayo 2026

Todo el trabajo debe estar terminado el 20 de mayo de 2026. Entre el 20 de mayo y el 10 de junio se dispone de un período de ajustes menores para resolver cualquier eventualidad. El 12 de junio es la socialización del proyecto ante Grow Data y EAFIT con demo en vivo y presentación de hallazgos — no una sesión de trabajo adicional.

| Etapa | Fecha hito | Sesiones | Entregable / Hito | Verificación PM (Angy) | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 15 abr 2026 | 8,10,15,17,22 abr | Plan de trabajo completo y presentado (Entregable 01) | Plantilla Excel en canal Teams | 15 h |
| E2a | 29 abr 2026 | 24, 29 abr | Datos reales descargados y explorados | Notebook GitHub con head() de cada dataset | 6 h |
| E2b | 6 may 2026 | 6 may | Pipeline ETL completo, datos cargados en tablas Supabase | Notebook ejecuta sin errores end-to-end | 3 h |
| E2c | 13 may 2026 | 8, 13 may | Reporte de calidad DQA: datos validados, sin duplicados, formatos consistentes | Reporte dqa_validation.ipynb entregado a Juan (DA) | 3 h |
| E3a | 13 may 2026 | 8, 13 may | Diccionario de datos + linaje ETL (Entregable 02) | Tablas en Supabase + documento diccionario | 6 h |
| E3b | 15 may 2026 | 15 may | Análisis completo: 4+ KPIs validados | Notebook análisis listo y revisado por Carol (DQA) | 3 h |
| FINAL ⭐ | 20 may 2026 ⭐ | 20 may | Dashboard + storytelling + pitch listos. TODOS los entregables cerrados. | URL pública, pitch ensayado x2, E1+E2+E3 cerrados en canal Teams | 3 h |
| BUFFER | 20 may – 10 jun | — | Período de ajustes menores post-entrega. Resolución de eventualidades sin cambios de fondo. | Angy (PM) gestiona cualquier ajuste en Notion | — |
| EVENTO ★ | 12 jun 2026 ★ | 12 jun | Socialización del proyecto ante Grow Data y EAFIT: demo en vivo, presentación de hallazgos y resultados. | Todo listo desde 20 may. Equipo completo presente. | 5 h |

# 8. Entregables y Criterios de Calidad

## 8.1 Entregable 01 — Plan de Trabajo (15 abril 2026)

Responsable: Angy Xiomara Arango (PM). Plantilla Excel del reto con los cinco integrantes, roles, fuentes de datos seleccionadas con URLs, cronograma con hitos y responsables por actividad.

Criterio de aceptación: todos los campos diligenciados, roles con nombres, mínimo 3 fuentes identificadas, cronograma con fechas.

## 8.2 Entregable 02 — Documentación ETL (13 mayo 2026)

Responsable: María Alejandra Valencia (DE), co-responsable Juan Zúñiga Giraldo (DA).

Incluye: diccionario de datos completo, notebook Colab con pipeline comentado y ejecutable, tablas curadas cargadas en Supabase. Carol Licet Ospina (DQA) elabora el Reporte de Calidad: lista de validaciones aplicadas por campo, criterios de aceptación y rechazo, número de registros descartados y justificación. Este reporte se anexa al Entregable 02.

Criterio de aceptación: notebook ejecuta end-to-end sin errores, 100% de campos documentados, tablas en Supabase accesibles vía API.

## 8.3 Entregable 03 — Dashboard + Storytelling (20 mayo 2026)

Responsable: Luz Duque (BI), co-responsable Juan Zúñiga (DA). App Lovable/Bolt desplegada públicamente, conectada a Supabase, con 4+ KPIs, filtros, mapa geoespacial y narrativa de datos. Incluye slides del pitch.

Criterio de aceptación: URL pública accesible, datos en tiempo real desde Supabase, storytelling coherente con los hallazgos.

## 8.4 KPIs del Dashboard

| KPI | Descripción | Fórmula / fuente | Visualización sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Rutas con más demanda | Top 10 rutas por volumen de pasajeros | SUM(pasajeros) GROUP BY ruta ORDER BY DESC | Barras horizontales + mapa de rutas |
| Índice de congestión | Ocupación vs capacidad instalada | pasajeros_prom / capacidad_flota * 100 | Gauge chart o heatmap por hora |
| Frecuencia de servicio | Intervalo promedio entre buses en hora pico | AVG(intervalo_min) por ruta y franja horaria | Línea de tiempo interactiva |
| Accidentalidad vial | Accidentes por zona y periodo | COUNT(accidentes) GROUP BY zona, mes | Mapa de calor geoespacial (Folium) |
| Cobertura del sistema | % de zonas con acceso a transporte | rutas_con_cobertura / total_zonas * 100 | Mapa coroplético por localidad |

# 9. Ruta del PM (Angy) — Seguimiento en Notion

## 9.1 Rutina semanal

- Lunes (async, 15 min): Angy revisa los commits de GitHub y actualiza el tablero Notion con el estado de cada tarea (🟢 En tiempo / 🟡 Riesgo leve / 🔴 Bloqueado).

- Antes de clase: Verificar en Notion el progreso de tareas próximas y preparar el standup.

- Inicio de clase (5 min): Standup — ¿qué avancé?, ¿qué me bloqueó?, ¿qué haré hoy?

- Fin de clase (5 min): Actualizar semáforo en Notion, registrar decisiones, asignar tareas para la próxima sesión.

- 20 may – 10 jun (buffer): Angy gestiona en Notion cualquier ajuste menor identificado post-entrega. Sin cambios de fondo.

## 9.2 Semáforo de hitos en Notion

- 🟢 Verde: entregable completado o en progreso sin riesgo.

- 🟡 Amarillo: en progreso con riesgo leve de retraso.

- 🔴 Rojo: bloqueado. Si persiste 2+ sesiones, Angy escala al profesor.

## 9.3 Estructura del repositorio GitHub

- /data/raw/ — datasets originales descargados (María)

- /data/processed/ — datos limpios en Parquet/CSV (María)

- /data/validated/ — datasets certificados por Carol (DQA), listos para análisis

- /notebooks/ — ETL (María), DQA (Carol) y análisis (Juan)

- /dashboard/ — código Lovable/Bolt o Streamlit (Luz)

- /docs/ — diccionario de datos, plan de trabajo (Angy)

- /README.md — descripción del proyecto, URL del dashboard, credenciales Supabase en .env

# 10. Guion de Ejecución — Sesión por Sesión

## 10.1 Sesión 1 (8 abr) — Arranque del reto

- Angy (PM): Pizarra Teams. Propone roles. Crea repo GitHub sinitt-g2, invita a los 5. Crea tablero Notion con hitos y semáforo.

- María (DE): Autoevaluación. Explora datos.gov.co y DANE-ETUP. Crea cuenta Supabase y proyecto nuevo.

- Juan (DA): Autoevaluación. Descarga datos EAFIT. Instala Claude Code.

- Luz (BI): Autoevaluación. Crea cuenta Lovable. Explora conexión Lovable–Supabase.

- Carol (DQA): Autoevaluación. Revisa datos sintéticos EAFIT para identificar dimensiones de calidad relevantes.

## 10.2 Sesión 2 (10 abr) — Exploración de fuentes

- María (DE): Identifica 3+ datasets. Documenta URLs.

- Juan (DA): Mapea campos EAFIT vs fuentes reales. Propone borrador de 4 KPIs.

- Carol (DQA): Revisa los primeros CSV con María. Elabora tabla de reglas de calidad por campo.

- Angy (PM): Redacta borrador del plan en Excel. Actualiza Notion.

- Luz (BI): Boceto visual del dashboard. Explora templates Lovable.

## 10.3 Sesión 3 (15 abr) — HITO: Plan de trabajo (Entregable 01)

- Angy (PM): Presenta el plan definitivo. Entregable 01 cerrado y subido al canal Teams.

- María (DE): Primera descarga de datos reales. Sube a /data/raw/ en GitHub.

- Carol (DQA): Hace un primer perfilado: df.describe(), conteo de nulos, valores únicos en columnas clave.

## 10.4 Sesiones 4–5 (17 y 22 abr) — ETL + Validación inicial

- María (DE) + Juan (DA): Pipeline ETL. Juan genera código con Claude Code, María revisa.

- Carol (DQA): Ejecuta las primeras reglas de validación sobre los datos limpios de María. Documenta registros problemáticos.

- Luz (BI): Primer prototipo Lovable. Conecta a Supabase de prueba.

- Angy (PM): Actualiza Notion. Pitch borrador ante la clase (5 min).

## 10.5 Sesiones 6–7 (24 y 29 abr) — HITO: Datos listos

- María (DE): ETL completo. Carga en Supabase. Notebook sin errores.

- Carol (DQA): Primera validación completa: integridad entre tablas, consistencia de fechas, rangos numéricos.

- Juan (DA): Primeras consultas SQL en Supabase. Detecta inconsistencias restantes.

- Luz (BI): Dashboard conectado a Supabase con primer KPI real.

## 10.6 Sesión 8 (6 may) — Pipeline completo

- María (DE): Pipeline ETL terminado. Notebook sin errores.

- Carol (DQA): Ejecuta validación final. Genera /notebooks/dqa_validation.ipynb con reglas, registros aceptados/rechazados y justificación.

- Juan (DA): Primera versión del análisis: top 10 rutas, distribución horaria.

## 10.7 Sesiones 9–10 (8 y 13 may) — HITO: Documentación ETL (Entregable 02)

- María (DE): Diccionario de datos completo. Entregable 02 cerrado (13 may).

- Carol (DQA): Añade Reporte de Calidad al Entregable 02. Juan puede iniciar análisis con confianza.

- Juan (DA): Análisis completo: 4+ KPIs calculados.

- Luz (BI): Dashboard con 3–4 secciones en Lovable.

- Angy (PM): Cierra Entregable 02 en canal Teams. Inicia slides del pitch.

## 10.8 Sesión 11 (15 may) — Análisis final + Dashboard completo

- Carol (DQA): Valida coherencia de los KPIs calculados por Juan vs datos validados. Segunda revisión antes de que los números lleguen al dashboard.

- Juan (DA): Revisión final del análisis. Valida KPIs con Luz.

- Luz (BI): Dashboard completo con filtros, mapa geoespacial y narrativa integrada.

- Angy (PM): Slides del pitch terminadas. Primer ensayo completo (10 min).

- María (DE): Revisión final de tablas en Supabase. Confirma acceso estable.

## 10.9 Sesión 12 (20 may) — ENTREGA FINAL SINITT G2 ⭐

- Todo el equipo: Dashboard desplegado y accesible públicamente. URL verificada.

- Angy (PM): Sube Entregable 03 al canal Teams. Todos los entregables cerrados.

- Todo el equipo: Segundo ensayo del pitch + demo en vivo del dashboard. CIERRE.

## 10.10 Buffer y evento final (20 may – 12 jun)

- 20 may – 10 jun: Período de ajustes menores. Angy gestiona en Notion cualquier eventualidad sin cambios de fondo.

- ★ 12 jun — Socialización del proyecto ante Grow Data y EAFIT: demo en vivo, presentación de hallazgos y resultados. Equipo completo presente con materiales listos desde el 20 de mayo.

# 11. Proyectos de Referencia

## 11.1 Movilidata — Bogotá (BID / Sciences Po París)

Dashboard con datos abiertos de movilidad de Bogotá. Referente metodológico para storytelling con datos de transporte colombiano. Fuente: opendatasoft.com/es/blog/movilidata.

## 11.2 DATUM — BID Ciudades Sostenibles

Plataforma de datos abiertos de transporte latinoamericano. Referente para estructurar datos de rutas. Fuente: blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/datum.

## 11.3 ETL + Supabase + Lovable (stack moderno)

La combinación Supabase (almacenamiento) + Lovable (dashboard no-code) es un stack de producción adoptado por startups y proyectos académicos. Lovable conecta directamente a Supabase vía API REST sin código adicional.

## 11.4 datos.gov.co — Categoría Transporte

Portal oficial con 100+ datasets bajo Ley 1712 de 2014. Fuente primaria del proyecto. URL: www.datos.gov.co/Transporte.

# 12. Glosario

- ETL: Extract, Transform, Load — ciclo de extracción, transformación y carga de datos.

- DQA: Data Quality Analyst — rol que certifica la calidad de los datos antes del análisis.

- Supabase: plataforma de base de datos PostgreSQL en la nube con API REST incluida. Capa gratuita: 500 MB.

- KPI: indicador clave de desempeño — métrica cuantificable de movilidad urbana.

- Lovable / Bolt: herramientas no-code que construyen apps web mediante prompts de IA. Conexión nativa a Supabase.

- Notion: herramienta de gestión de proyectos y documentación. Usada por el PM para el control de actividades.

- Dashboard: interfaz visual interactiva con múltiples KPIs y gráficos.

- MVP: Minimum Viable Product — versión mínima funcional del proyecto.

SINITT G2 · Grupo No. 2 · EAFIT · Entrega final: 20 mayo 2026 · Socialización: 12 junio 2026